武进区房屋拆除权有偿转让项目招标公告

受常州市武进区南夏墅街道办事处委托，拟对凤市地块一期拆除项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

- 项目概况

1、项目名称：凤市地块一期拆除项目

2、拆除工程范围：凤市地块一期

3、标段划分：共三个标段，总面积约47103.74㎡。

一标段拆除面积约20363.94㎡，其中民房9户4960.64㎡，企业5户15403.3 ㎡。

二标段拆除面积约13384.17㎡，企业5户。

三标段拆除面积约13355.63㎡，企业2户。

4、拆除工期：拆除实施工期为60天（房屋腾空后30天内完成全部拆除工作，并在30天内完成场地平整工作。房屋拆除过程中产生的惰性建筑垃圾以及房屋水泥地面、外围道路、地下构筑物、基础由绿建区特许经营公司统一处理）。

5、拆除质量要求：信访率不高于3%，必须达到安全无事故。

- 项目报名

1、公告、报名时间：2023年10月11日至2023年10月17日（工作时间接受报名）。（上午 9：00 至下午17：00 ）

2、报名地点：常州方耀建设项目管理有限公司（经纬大厦1013室）。

3、投标人资格要求：

（1）投标人必须为依法成立并有效存续的具备建设部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质。参加本项目投标的企业必须列入调整后的2023年度武进区征迁拆除机构准入名单；

（2）本工程不接受联合体投标。

（3）投标人必须明确一名项目经理，并具备安全考核合格证（B证）；一名安全员，并具备安全员（C证）。

4、报名需携带的资料（除法人委托书、投标承诺书外，其它资料为复印件的，应加盖公章）：

①企业营业执照（副本）；②企业资质等级证书（副本）；③项目经理证（建筑工程二级及以上注册建造师证）及项目经理安全考核合格证（B证）；④安全员C证；⑤法人委托书及代理人身份证（附件一）；⑥安全生产许可证；⑦投标报名申请书（附件二）；⑧投标承诺书（附件三）。以上所要求提供的资料都必须在有效期内。

以上所有资料必须提供原件及有效复印件，报名时携带上述资料原件同时资格审查，复印件必须装订成册，还需加盖公章，否则招标人直接拒绝其报名。以上各项所带原件必须能完整证明公告要求事项。

三、联系方式

招标单位联系人：陈玉海，联系电话：13601590613。

招标代理单位联系人：许娟，联系电话：13506116201。

附件一

法定代表人授权委托书

常州市武进区南夏墅街道办事处：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托  （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在                   项目的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。在撤销授权的书面通知送达你单位以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

委托期限： 至本项目结束。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：              单位名称（公章）：

法定代表人（签名）：

日期：     年    月    日

被授权委托人居民身份证复印件

粘贴处

（加盖公章）

可另附

法定代表人身份证复印件

粘贴处

（加盖公章）

可另附

附件二

武进区房屋拆除项目投标报名申请书

：

根据贵单位                             招标公告，我单位拟参与该招标工程的投标报名。特此申请。

我单位基本情况：

1、资质类别和等级：

2、企业业绩、信誉：

3、其他说明：

我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的一切后果（本企业自愿放弃本工程项目的投标，并作为本企业不良行为由建设行政主管部门记录在案）。

地址：                   邮编：

联系人：                 电话：

E-mail:

申请单位名称（公章）

企业法定代表人（签章）

年    月    日

| 拟 投 入 的 作 业 人 员 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 分类 | 姓 名 | 职 称 | 资质证书编号 | 备注 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件三：

投标承诺书

常州市武进区南夏墅街道办事处：

我公司为支持凤市地块一期拆除项目的顺利推进。积极响应武进区征补中心的要求（拆除实施工期为60天）。我单位承诺，如果我单位有幸中标，我方将在房屋腾空后30天内完成全部拆除工作，并在30天内完成场地平整工作，如由于我方原因在拆房工作中延期，我方愿按每天10000元予以处罚，罚金在履约保证金中扣除，如履约保证金不够扣除的，在入库保证金中继续扣除，直至扣光为止。除此之外，如果我公司中标，我单位响应武进区房屋征收与补偿管理中心的各项要求及实施主体对我方的考核办法。

特此承诺！

公司（章）

法人代表（签名）

日期：2023年   月   日